涝河清淤协议

发包方：博农集团农业公司第三分公司（以下简称甲方）

承包方：           （以下简称乙方）

一、工程概况

1、工程名称：农业公司第三分公司涝河清淤

2、清淤地点：一区3号地东边涝河

3、清淤长度：涝河清淤总长1527米。

4、工程质量标准：清淤后达到合同约定的施工标准及要求。

二、工程承包范围及承包方式

1、承包范围为前款所述工程概况中全部建设内容的施工、竣工验收和工程保修。

2、承包方式为大包干。

三、合同工期

1、工程合同总工期

开工日期：2023年 6 月  日

竣工日期：2023年 6 月  日

合同工期总日历天数   天。

2、工期延误

（1）如果由于以下原因造成竣工日期推迟或延误，乙方应及时提出工期变更书面申请，经甲方代表确认批复后方可变更。

①工程量变更。

②由甲方原因造成。

③天气等不可抗力影响。

- 乙方不能按工期完成，按合同工期每推迟一天赔偿合同总价格的1%金额。

- 施工标准及要求

1、清淤前要求将涝河河道内、河岸内侧杂物(包括灌木、杂草等)清理干净，并清运出博农实业集团有限公司所在地域，所需费用由乙方支付。

2、清淤后要求河道河坡、河底及河圪岭顶要平整、通畅、顺直，坑凹不平的可用淤土填平。

3、根据杂物清理后的现状，现场确定清淤向西侧出土(淤泥)，出土时占地宽度从河岸上所种树木外侧不超过3米。

4、施工后规格要求：河道上口宽度不小于原有宽度，河道底宽度不小于1.2米，河底深度为地平面以下不小于2米，两侧斜坡与底部呈梯形。

5、所挖出的淤泥等均暂时铺摊在3米范围占地内，在收秋后种麦前由乙方清理干净或就地平整。

五、合同价款

承包范围内工程内容总承包价款为人民币       元整，承包内容范围以内工程总承包价一次性包死不变。

六、付款方式

1、甲方不预付工程款。

2、本合同付款方式：全垫资，工程款在竣工验收合格乙方提供正规发票后，一周内付清。

七、验收办法

1、甲方安排一名施工现场监督员，负责施工全过程现场监督，出现问题及时纠正，车不停人不离，作好工程质量监督及工作进度督促相关工作。

2、施工结束，由乙方提出竣工验收书面申请，交由甲方上报农业公司审批并安排验收。

八、双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务：

（1）负责创造良好的施工环境；（2）安排现场监督员到施工现场，监督工程质量。（3）乙方施工质量不达标时，甲方有权责令乙方返工或停工，直至质量达标为止；（4）及时办理工程款支付；（5）及时受理乙方有关的书面申请，并及时向农业公司申请验收。

2、乙方的责任和义务：

（1）按合同要求组织施工；及时主动递交竣工验收书面申请和必要的时间、内容变更书面申请；（2）自觉接受甲方的施工质量监督、检查与验收；（3）认真搞好安全生产，对施工中发生的安全事故负责，甲方不承担任何责任；（4）做好施工现场和施工场地的地下管线、邻近建筑物、构筑物的施工前调查登记工作，向甲方提出保护书面意见，没有调查登记或施工不当造成损失的，由乙方负责赔偿；（5）有权拒绝已达成协议规定经济责任外的一切不合理摊派和索取；（6）在施工中，造成人员伤亡以及他人财产损失均由乙方承担责任，与甲方无关。若在政府等部分要求甲方先行赔付的，赔付后甲方享有追偿权。

九、违约责任

乙方违约的，参照合同法相关规定向甲方支付违约金，直至乙方将违约的情形消除。

十、合同有效期

本《合同》双方法定代表人或授权的代表签字盖章后生效，工程保修期满结清工程款后失效。

十一、合同争议及未尽事项

合同履行中如有争议，双方应友好协商解决。协商不成时由甲方所在地人民法院提起诉讼；本合同未尽事项双方协商解决。

十二、其他

本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

发包单位（章）             	 承包单位（章）

代理人：      	               代理人：

合同订立日期：2023年  月  日